|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Shent |
| **Администрация****сельского поселения Канаш****муниципального района** **Шенталинский****Самарской области**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**от 11.02.2020 г. № 6-п |
| п. Романовка, ул. Центральная, 9т.8-(252) 42-2-86 |

 |

 **О проведении мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения Канаш муниципального района Шенталинский Самарской области в 2020 году**

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и в целях уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных паводковыми явлениями, а также сохранения жизни и здоровья людей, снижения размеров ущерба и материальных потерь в случае их возникновения, Администрация сельского поселения Канаш муниципального района Шенталинский

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

 1. Утвердить:

 План основных мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения Канаш муниципального района Шенталинский в 2020 году (Приложение № 1).

 Состав сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий в 2020 году (Приложение № 2).

 2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вестник поселения Канаш»

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы сельского поселения Канаш муниципального района Шенталинский Акимову И.В.

**Глава сельского поселения Канаш Н.В. Зайнутдинова**

 Приложение №1

к постановлению администрации

сельского поселения Канаш

муниципального района

Шенталинский

 от «11» февраля 2020 г. № 6-п

ПЛАН

основных мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения Канаш муниципального района Шенталинский в 2020 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия | Срокпроведения | Ответственныйза выполнение |
| 1. | Уточнить количество населения, дворов подпадающих в зону возможного затопления в период весеннего половодья 2017 года | до20.03.20 г. | Акимова И.В. |
| 2. | Провести обследования подведомственных территорий на предмет незаконного строительства земляных дамб на малых реках и ручьях в границах сельских поселений муниципального района  | до 20.03.20 г. | Акимова И.В. |
| 3. | Подготовить все гидротехнические сооружения к пропуску паводковых вод | до20.03.20 г. | Акимова И.В. |
| 4. | Произвести расчет снабжения населения первоочередными продовольственными и непродовольственными товарами (в зоне предполагаемого затопления) | до20.03.20 г. | Акимова И.В. |
| 5. | Произвести расчет л/с и техники задействованной на охране общественного порядка с привлечением отделения МВД РФ по Шенталинскому району  | до 20.03.20 г. | Акимова И.В. |
| 6. | Провести проверку состояния мостов через реки, о результатах доложить в противопаводковую комиссию муниципального района Шенталинский о готовности на период прохождения паводковых вод | до 20.03.20 г. | Акимова И.В. |
| 7. | Заключить договора с организациями и предприятиями на поставку тяжелой инженерной техники для проведения земляных работ по отсыпке дамб  | до 20.03.20 г. | Акимова И.В. |
| 8. | На наиболее опасных участках подъема паводковых вод произвести отсыпку и обвалование | В случае появления реальной угрозы | Акимова И.В. |
| 9. | Определить места выемки грунта, для отсыпки дамб | до 20.03.20 г. | Акимова И.В. |
| 10. | Организовать круглосуточное дежурство в период прохождения паводка.  | до 20.03.20 г. | Акимова И.В. |
| 11. | Организовать подготовку пунктов временного размещения (ПВР) для эвакуируемого населения и сельскохозяйственных животных попадающего в зону затопления на период весеннего паводка | до 20.03.20 г. | Акимова И.В. |
| 12. | Создать в необходимых объёмах и номенклатуре запасы материально-технических и финансовых ресурсов на ликвидацию возможных ЧС и первоочередного жизнеобеспечения населения. | до 20.03.20 г. | Акимова И.В. |
| 13. | Организовать своевременное оповещение населения района, попадающего в зону затопления о надвигающейся опасности | В случае появления реальной угрозы | Акимова И.В. |

 Приложение № 2

Состав сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий в 2020 году.

 Утвердить оперативную группу по обеспечению пропуска паводковых вод при администрации сельского поселения Канаш в следующем составе:

* Акимова И.В. – зам. главы сельского поселения Канаш, председатель группы.

Члены оперативной группы:

* Тудирякова Н.П. – мед. сестра ОВОП п. Романовка (по согласованию);
* Колпакова Н.П.. - директор ГБОУ ООШ п. Романовка (по согласованию);
* Горбунов Е.И. – водитель сельского поселения Канаш
* Пиянзин В.И.. - депутат Собрания представителей сельского поселения Канаш,